CPP1- CASO PRACTICO IDL3

BIG DATA

Elaborado por:

COTERA HUAMAN PILAR

Solicitado por:

SERGIO VICTOR ORIZANO SALVADOR

Huancayo, 2026

CPP1 – Caso Práctico IDL3

Implementación de una Solución Big Data Escalable para el SIS (2024–2029)

Autores: Cotera Huamán, Inuma Macedo, Méndez Macedo

Curso: Big Data Aplicada

Docente: Sergio Orizano Salvador

Fecha: 2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de caso aborda un problema crítico en la gestión de datos del Seguro Integral de Salud (SIS), cuya plataforma procesa más de 5 millones de registros semestrales. La demanda creciente y las fallas recurrentes en el sistema actual limitan la calidad del análisis y dificultan la toma de decisiones en salud pública.

Se proyecta que el volumen de datos aumente 50% en los próximos cinco años, por lo que es necesario diseñar una solución Big Data escalable, interoperable y orientada al análisis en tiempo real.

Se propone una arquitectura personalizada basada en el modelo Medallion, utilizando herramientas cloud y tecnologías modernas como Supabase, Python, SQLAlchemy y pipelines automatizados, acompañada de un plan de pruebas de escalabilidad y un modelo de mejora continua para garantizar eficiencia y sostenibilidad operativa.

2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS Y DESAFÍOS

Basado en el análisis del SIS, se identificaron los siguientes problemas estructurales:

2.1 Desafíos actuales

a) Volumen y velocidad de datos

Más de 5 millones de registros semestrales.

Datos provenientes de múltiples establecimientos de salud.

Incremento constante por digitalización de servicios.

b) Fallas de disponibilidad

Saturación al cargar archivos masivos CSV.

Tiempos altos de consulta (latencia elevada).

Riesgo de corrupción de datos por encoding defectuoso.

c) Calidad de datos insuficiente

Valores nulos en campos de atención.

Inconsistencias en códigos de servicios.

Formatos diferentes entre regiones.

d) Infraestructura limitada

Sistemas actuales no permiten escalabilidad vertical ni horizontal.

Ausencia de pipelines formales de procesamiento.

2.2 Requerimientos del negocio

Escalabilidad garantizada para soportar un crecimiento del 50% (2024–2029).

Interoperabilidad con otros sistemas de salud (RENIEC, HIS-MINSA, Repositorio de Órdenes Médicas).

Procesamiento automatizado desde la ingesta hasta los KPI finales.

Análisis en tiempo real para servicios críticos (emergencias, pediatría, farmacia).

Seguridad y gobernanza de datos alineada a estándares estatales.

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PERSONALIZADA (ARQUITECTURA)

Se diseña una arquitectura Big Data basada en Medallion Architecture y en tecnologías cloud de bajo costo pero de alta disponibilidad:

3.1 Arquitectura general

Capa 1 – Bronce (Ingesta de datos crudos)

Carga directa de los CSV originales desde la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

Almacenamiento en Supabase sin alteración de estructura.

Objetivo: conservar la "verdad de los datos".

Capa 2 – Silver (Limpieza y estandarización)

Normalización de caracteres (corrección de tildes y eñes).

Eliminación o imputación de nulos según reglas de negocio.

Validación de tipos de datos.

Auditoría automática mediante logs.

Capa 3 – Gold (Análisis y explotación)

Generación de indicadores clave para la toma de decisiones:

KPI Regional: ranking de departamentos con mayor demanda.

KPI de Servicios: especialidades más solicitadas (pediatría, medicina general, ginecología).

KPI Demográfico: distribución por edad, sexo y condición de asegurado.

3.2 Justificación de tecnologías seleccionadas

Tecnología	Justificación

Supabase	Base de datos cloud con alta disponibilidad, ideal para grandes volúmenes; permite escalabilidad horizontal.

Python + Pandas	Eficiente para limpieza de datos y etapas ETL.

SQLAlchemy	Mantenimiento seguro de conexiones y transacciones.

GitHub	Versionamiento para equipos profesionales.

Logs y auditoría	Asegura trazabilidad del pipeline.

Interoperabilidad sectorial

La arquitectura permite conexión con:

HIS–MINSA

SISFOH

RENIEC

Plataformas analíticas del Ministerio de Salud

Esto asegura que el sistema pueda integrarse a ecosistemas públicos reales.

4. PRUEBAS DE ESCALABILIDAD

Para garantizar que la solución soportará el crecimiento del 50% en 5 años, se diseña el siguiente plan:

4.1 Tipos de pruebas

a) Prueba de carga (Load Testing)

Simular ingesta simultánea de:

5M → 7.5M registros

Evaluar tiempos, fallos y uso de memoria.

b) Prueba de estrés (Stress Testing)

Forzar al sistema a sobrepasar su capacidad:

Repetición de consultas simultáneas.

Inserciones extremas.

c) Prueba de volumen (Big Volume Testing)

Probar el pipeline con datasets x2, x3 y x5.

d) Prueba de rendimiento

Métricas a medir:

Latencia promedio

Throughput (registros/segundo)

Uso de CPU y RAM

Tasa de errores

4.2 Herramientas propuestas

Locust para carga concurrente

Python multiprocessing

Supabase monitoring tools

Grafana para dashboards de rendimiento

4.3 Resultados esperados

Tiempo máximo de ingesta: < 60 segundos por 150k registros

Capacidad de consulta estable con 200 usuarios concurrentes

Integridad de datos garantizada sin pérdida

5. PLAN DE MEJORA CONTINUA

Para garantizar eficiencia operativa de 2024 a 2029:

5.1 Ciclo de mejora (PDCA)

Plan:

Revisión trimestral del pipeline

Actualización de reglas de limpieza

Validación de nuevas fuentes de datos

Do:

Ejecución automática del pipeline

Integración de nuevos módulos (farmacia, SIS prenatal)

Check:

Auditoría con logs

Monitoreo de rendimiento

Evaluación de KPIs

Act:

Ajustes al pipeline

Optimización de consultas SQL

Migración progresiva a herramientas más robustas (Spark)

5.2 Seguridad y gobernanza

Gestión de roles y permisos

Encriptación en tránsito y reposo

Respaldo automático cada 24 horas

Control de versiones en GitHub

6. CONCLUSIONES

El SIS enfrenta retos críticos relacionados con volumen, calidad y disponibilidad de datos.

La arquitectura propuesta basada en Medallion permite ordenar, limpiar y transformar datos masivos de forma confiable.

Las pruebas de escalabilidad aseguran que el sistema soportará el crecimiento del 50% proyectado.

La integración de tecnologías Big Data garantiza interoperabilidad con otros sistemas sectoriales.

El plan de mejora continua asegura eficiencia, seguridad y sostenibilidad en el tiempo.

En conjunto, la solución es sólida, escalable y alineada a las necesidades del sector salud peruano, permitiendo una evolución digital del SIS.